GLEMO PRODUCT REQUIREMENTS

# Especificacao de Requisitos da Plataforma GlemO

Briefing MVP1 para desenvolvimento, produto, design, compliance, IA, integracoes e parceiros de entrega

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versao | 1.0 pronta para desenvolvimento |
| Data | 15 de setembro de 2026 |
| Audiencia | Engenharia, produto, UX, compliance, operacoes de IA, integracoes e parceiros |
| Tese do produto | Rail neutro por classe de ativo para liquidez e distribuicao de ativos do mundo real tokenizados |
| Primeiro mercado de prova | Credito imobiliario e ativos privados adjacentes |
| Pacote de referencia | Data room institucional Token2049 V4.7 |

Conclusao de implementacao. A GlemO deve ser construida primeiro como uma plataforma operacional controlada, nao como uma exchange aberta. O MVP1 deve provar descoberta, elegibilidade, oferta de vendedores, revisao de evidencias, liberacao administrativa, registros privados de transacoes, prova publica, SaaS enterprise e operacoes de receita antes de expandir para liquidez automatizada, plugins e ecossistema de dApps.

# 1 Objetivo e tarefa do leitor

Este documento converte o data room Token2049 e o prototipo atual da GlemO em uma especificacao de requisitos pronta para desenvolvimento. Ele define o que deve ser construido no MVP1, o que pode permanecer manual, quais objetos de dados sao necessarios, quais atores precisam de ambientes privados e quais controles protegem o produto de escopo excessivo ou linguagem regulatoria inadequada.

# 2 Tese do produto e limites

A GlemO e um rail neutro por classe de ativo para liquidez e distribuicao de RWAs tokenizados. Credito imobiliario e o primeiro mercado de prova porque oferece ativos, lastro, documentos e demanda comercial compreensiveis. A plataforma deve preservar capacidade de expansao para recebiveis, credito privado, infraestrutura, cotas de fundos e outros ativos aprovados.

# 3 Escopo MVP1

O MVP1 deve entregar marketplace publico, contas de compradores, workspace de vendedores, asset factory, validacao, clearance administrativo, camada de transacoes, SaaS enterprise, operacoes de receita, IA concierge, rails Ethereum/Base e registro de prontidao. Nao deve prometer mercado secundario aberto, market making, custodia propria ou automacao total de compliance.

# 4 Atores e permissoes

Cada ator deve ter um ambiente proprio, permissoes explicitas e limites de acao. A producao deve ser orientada por papeis e status dos objetos, nao apenas por telas.

# 5 Modulos funcionais

Os modulos abaixo representam os epicos iniciais para estimativa, arquitetura e backlog.

| ID | Modulo | Fase | Telas | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Marketplace publico e descoberta | MVP1 core | market, assetFactSheet, distributionSaas | Inspecao publica de ativos aprovados, riscos e canais oficiais. |
| M02 | Onboarding e elegibilidade | MVP1 core | retailPortal, investorGate, institutionalPortal | Conta, wallet, KYC/KYB, suitability, jurisdicao e regras da oferta. |
| M03 | Admin do vendedor | MVP1 core | sellerOrgAdmin, bankOps | Entidade, KYB, signatarios, plano, evidencias e aprovacoes internas. |
| M04 | Asset factory | MVP1 core | assetFactory | Criacao de pools ou ativos individuais com regras, documentos, oferta e liquidez. |
| M05 | Validador e documentos | MVP1 core | validatorDesk, documentReview | Revisao de evidencias, pendencias, parecer e recomendacao. |
| M06 | Admin e clearance | MVP1 core | adminDashboard, complianceCases, transactionClearance | Liberacao de publicacao e transacoes sensiveis em standby. |
| M07 | Camada de transacoes | MVP1 core | transactionLayer, ledger, reports | Registros privados e explorador publico sanitizado. |
| M08 | Ficha tecnica do ativo | MVP1 core | assetFactSheet | Entidades, historico, lastro, documentos, desempenho e liquidez. |
| M09 | Distribution SaaS | MVP1 beta | distributionSaas, distributionPartner | Mapa de canais, vazamento externo, incentivos, conversao e performance. |
| M10 | Planos e checkout enterprise | MVP1 beta | sellerPlans, enterpriseCheckout | Free e Enterprise AI com formulario, carrinho, mensal/anual, cartao/cripto. |
| M11 | Billing e receita | MVP1 core | billingRevenue | SaaS, setup, servicing, taxas transacionais, faturas e cobranca. |
| M12 | IA e concierge | MVP1 beta | aiOps, conciergeDesk | Solicitacoes, policy de prompt, execucao, QA humano e entrega. |
| M13 | Risco e token reference | MVP1 beta | riskEngine | Valor de referencia, LTV, score, liquidez e alertas. |
| M14 | Rails e reconciliacao | MVP1 beta | railPartner, ledger | Eventos Ethereum/Base, custodia, pagamento e reconciliacao. |
| M15 | Liquidez e substituicao | MVP1 beta | liquidityDesk, replacementQueue | Reservas, filas, LMO e substituicao em ofertas em pool. |
| M16 | Acesso e auditoria | MVP1 core | accessControl, ledger | RBAC, MFA, aprovacoes sensiveis e trilha imutavel. |
| M17 | Readiness e downloads | MVP1 core | operatingReadiness, downloads | Status de artefatos, riscos, donos e gaps. |
| M18 | Ecossistema dApp | Fase 2 | ecosystemBuilder | Plugins e dApps apos prova do loop de liquidez. |

# 6 Jornadas criticas

As jornadas devem ser testadas de ponta a ponta antes do lancamento, incluindo estados de erro, pendencia e rejeicao.

# 7 Modelo de dados baseline

Offering deve ser o objeto central. Ele permite ofertas em pool ou ativos tokenizados individuais sem forcar todos os produtos para a mesma estrutura.

# 8 Servicos e APIs

Mesmo que o MVP1 seja entregue como monolito modular, as fronteiras de servico devem orientar rotas, repositorios, permissoes e futura separacao.

# 9 Blockchain e rails

Ethereum e Base devem ser os rails EVM iniciais. Ethereum oferece credibilidade institucional e Base oferece custo menor e acesso ao ecossistema. Rails parceiros continuam necessarios para custodia, pagamentos e reconciliacao.

# 10 Compliance e controles operacionais

Toda publicacao de ativo exige aprovacao do vendedor, pacote de evidencias, revisao do validador e liberacao do admin. Transacoes sensiveis entram em standby ate clearance no MVP1.

# 11 Requisitos de IA

A IA deve operar como servico enterprise governado: solicitacao do cliente, prompt interno estruturado, limites de dados, execucao por agente, QA humano e entrega auditavel.

# 12 Requisitos nao funcionais

Seguranca, privacidade, auditoria, disponibilidade, observabilidade, internacionalizacao, performance e acessibilidade sao requisitos de produto, nao detalhes secundarios.

# 13 Backlog de entrega MVP

A entrega deve comecar pela fundacao tecnica e avancar por marketplace, onboarding, vendedor, validacao, transacoes, receita, IA, rails e hardening.

| Fase | Objetivo | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Fundacao tecnica | Repositorio, design system, auth, rotas, schema, CI/CD e staging. |
| Sprint 1 | Marketplace | Front publico, ativo, riscos, canais e dados seed. |
| Sprint 2 | Onboarding | Login, perfil, wallets, KYC/suitability e portais. |
| Sprint 3 | Vendedor e asset factory | Organizacao, signatarios, plano, rascunho e documentos. |
| Sprint 4 | Validador e admin | Mesa do validador, review, status e compliance cases. |
| Sprint 5 | Transacoes | Registros privados, standby, explorador publico e ledger. |
| Sprint 6 | Receita e SaaS | Planos, checkout, invoices e billing dashboard. |
| Sprint 7 | IA e relatórios | Workflow de IA, policy, entrega e exports. |
| Sprint 8 | Rails | Eventos Ethereum/Base, parceiros e reconciliacao. |
| Sprint 9 | Hardening | Permissoes, mobile QA, traducoes, auditoria e checklist. |

# 14 Criterios de aceite

Cada modulo so deve ser considerado pronto quando possuir fluxo feliz, fluxo de erro, permissoes, auditoria, responsividade e evidencias exportaveis quando aplicavel.

| ID | Criterio de aceite |
| --- | --- |
| A01 | Visitante visualiza ativo aprovado, riscos, entidades e canais oficiais sem login. |
| A02 | Comprador de varejo cria conta, conecta wallet e ve apenas acoes elegiveis. |
| A03 | Institucional gerencia mandato, diligencia e solicitacoes maiores. |
| A04 | Vendedor submete entidade, signatarios, plano e ativo em rascunho. |
| A05 | Vendedor cria pool ou ativo individual sem obrigatoriedade de pool. |
| A06 | Validador revisa evidencias, sinaliza problemas e emite parecer. |
| A07 | Admin aprova, rejeita ou coloca publicacao/transacao em espera com motivo. |
| A08 | Transacoes privadas ficam por ator; explorador publico mostra evento sanitizado. |
| A09 | Pedido enterprise captura empresa, escopo, ciclo, meio de pagamento e status. |
| A10 | Billing mostra SaaS, setup, servicing, taxas, faturas e cobranca. |
| A11 | IA registra escopo, versao do prompt, execucao, QA e entrega. |
| A12 | Rails mostram Ethereum/Base, parceiro, status e excecoes. |
| A13 | Toda mutacao sensivel gera evento de auditoria exportavel. |
| A14 | Mobile permite avancar e voltar sem prender o usuario. |
| A15 | Readiness report mostra documentos faltantes, riscos e donos. |

# 15 Decisoes abertas

Antes da producao, a GlemO precisa definir perimetro jurisdicional, parceiros regulados, modelo de custodia, base de taxa transacional, papel do token, limites de IA, granularidade do explorador publico e politica de liquidez secundaria.

# 16 Arquitetura sugerida

A arquitetura recomendada e uma aplicacao web modular com frontend responsivo, API, banco relacional, storage criptografado de documentos, fila de jobs, ledger de auditoria, KYC/KYB externo, pagamentos, wallet connect e adaptadores de rails parceiros.

# 17 Notas para desenvolvedores

Comece pelo dominio e matriz de permissoes. Modele lifecycle de Offering e Transaction separadamente. Trate a revisao manual como funcionalidade de primeira classe, com dono, status e trilha de auditoria.

# 18 Definicao de pronto

Uma feature esta pronta para iniciar quando ator, objeto, permissao, status, criterio de aceite e dependencia estao claros. Esta pronta para release quando testes, auditoria, estados vazios/erro/loading, traducoes e mobile estao completos.

# 19 Mapa atual de telas

O prototipo possui 36 telas principais mais atalhos de documentacao. A producao deve reduzir complexidade visual por papel, sem perder a cobertura operacional.